# PiInput 中文输入法测试规范与发布门禁

Test Specification & Release Gate · v1.1

PiInput QA · 2026-08

# 修改记录

| 版本号 | 修改内容 | 修改日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 新建文档，初版 | 2026.8.23 |
| V1.1 | 完善测试指标、发布门禁与执行要求 | 2026.8.23 |

文档定位：定义“什么算合格”。微软硬性要求与 PiInput 内部工程指标分开标识。正式版发布必须满足 Release Gate；RC 版本可在注明已知问题的前提下放宽 P2/P3，但不得放宽 P0。

# 1. 文档目的与适用范围

适用于 PiInput Windows 中文输入法的开发、自测、回归、RC 验证和正式版发布。

覆盖 TSF/IME 兼容性、输入完整性、Composition/Candidate 状态机、性能、中文输入质量、压力稳定性、资源占用、安装升级与安全签名。

本规范只定义可验证的门槛；详细步骤见《PiInput 测试用例集》，自动化实现见《PiInputTest 自动化测试程序设计》。

# 2. 要求分级

| 级别 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| MS-HARD | 微软公开要求，违反可能导致 IME 被系统阻止或严重不兼容 | 数字签名；TSF aware；正确 IME flags；遵循 Windows IME 要求 |
| PI-GATE | PiInput 正式发布内部硬门槛 | 丢键=0、重复提交=0、P0=0、8h soak 通过 |
| PI-TARGET | 体验优化目标，不满足可进入已知问题但需评估 | P95 候选更新 <30 ms、冷启动首候选 <150 ms |
| BENCH | 对标项，用于和微软拼音/搜狗/微信输入法比较 | Top1、Top5、平均选词次数、切换体验 |

# 3. Windows / TSF 基础要求（MS-HARD）

第三方 IME 必须进行数字签名。

必须基于 Text Services Framework（TSF）并正确设置相关 IME flags；微软文档说明，使用旧 IMM32 实现的 IME 会被系统阻止。

IME DLL 被 TSF 加载到应用上下文后，需要遵守对应应用容器限制；因此必须覆盖 Win32、Windows App/WinUI 等不同宿主。

不要通过直接修改注册表的方式强行设置默认键盘；安装、注册、注销、升级都应使用可重复且可回滚的正规流程。

需要支持 DPI scaling、候选窗口不遮挡关键 UI、可访问性和系统托盘/输入指示器行为。

# 4. 发布优先级原则

兼容性 > 输入完整性 > 状态机正确性 > 稳定性 > 延迟 > 中文准确率 > UI。候选词不够聪明尚可优化；丢键、重键、卡状态、切换后只能打英文属于发布阻断。

# 5. 应用兼容性矩阵

| 类型 | 建议必测软件/场景 | Gate |
| --- | --- | --- |
| Win32 | Notepad、Notepad++ | 100% PASS |
| Office | Word、Excel | 100% PASS |
| Chromium | Chrome、Edge | 100% PASS |
| Electron | VS Code | 100% PASS |
| Windows App / WinUI | 设置、搜索框、现代输入控件 | 100% PASS |
| WPF/.NET | 典型 WPF 文本控件 | 100% PASS |
| Qt | Qt Creator 或 Qt 示例程序 | 100% PASS |
| Terminal | CMD、PowerShell、Windows Terminal | 100% PASS |
| 聊天/IM | 微信、企业微信/Teams 等 | 100% PASS |
| 特殊重点 | ChatGPT Windows App | P0 必测 |
| 权限边界 | 普通权限 ↔ 管理员权限 | 无异常 |
| 显示环境 | 100/125/150/200% DPI，多显示器混合 DPI | 无错位/残留 |

# 6. 输入完整性硬指标（PI-GATE）

| 指标 | 定义 | 正式版门槛 |
| --- | --- | --- |
| Lost Key Rate | 按键已发送/接收，但未产生预期状态变化 | 0 |
| Duplicate Commit | 一次确认产生重复文本 | 0 |
| Unexpected Commit | 未触发确认却提交文本 | 0 |
| Wrong Commit | 提交内容与最终选中候选不一致 | 0 |
| Composition Stuck | 输入上下文销毁/切换后 composition 未正确结束 | 0 |
| Candidate Stuck | 候选框残留、幽灵窗口、无法消失 | 0 |
| Host Crash/Hang | IME 导致宿主崩溃或卡死 | 0 |

# 7. Composition / Candidate 状态机

Idle -> Composition -> Candidate -> Commit -> Idle
Idle -> Composition -> Cancel -> Idle
Composition -> FocusLost/ContextDestroy -> Commit or Cancel (按产品策略) -> Idle

每条状态转移都必须有自动化用例；重点覆盖 Alt+Tab、鼠标改焦点、窗口销毁、IME 切换、锁屏/解锁、睡眠/唤醒。

产品必须明确 Focus Lost 时的语义：Commit、Cancel 或保留；同一场景不得因宿主不同而随机变化。

# 8. 性能目标（PI-TARGET）

| 场景 | 统计口径 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Key -> Composition 更新 | 端到端 P95 | < 16 ms |
| Key -> Candidate 更新 | 端到端 P95 | < 30 ms |
| Space/数字键 -> Commit | 端到端 P95 | < 20 ms |
| 候选翻页 | P95 | < 30 ms |
| 中英文/IME 模式切换 | P95 | < 50 ms |
| 冷启动首次候选 | 单次/分位数 | < 150 ms |
| 热状态候选 | P95 | < 50 ms |

必须同时输出 P50/P90/P95/P99/MAX；平均值不能替代尾延迟。

建议分段埋点：KeyDown -> TSF callback -> parser -> dictionary lookup -> ranking -> candidate UI -> commit。

# 9. 中文输入质量指标

| 指标 | 定义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Top1 Accuracy | 第一候选即目标文本 | 与微软拼音/搜狗/微信输入法同语料对比 |
| Top5 Recall | 目标文本出现在前 5 候选 | 持续跟踪回归 |
| 平均选词次数 | 完成目标文本需要额外选词/翻页次数 | 越低越好 |
| 长句一次上屏率 | 整句首选直接正确提交 | 按领域分别统计 |
| 个性化收益 | 学习前后命中提升 | 必须防止错误学习污染 |

建议建立固定语料：单字 1k、常用词 5k、短句 5k、长句 2k、技术词 2k、网络词 1k、英中混输 1k。

准确率不建议拍脑袋设单一 95% 门槛；首先建立与主流输入法的同机同语料基线。

# 10. 稳定性与压力测试

| 测试 | 规模 | 硬指标 |
| --- | --- | --- |
| 按键压力 | 100k；长期提升到 1M Key Events | 0 丢键/0 重键/0 崩溃 |
| 焦点切换 | 10k 次 | 0 卡 composition/候选残留 |
| IME 切换 | 10k 次 | 0 切换失败/0 错模式 |
| Text Context 创建/销毁 | 10k 次 | 0 泄漏/0 crash |
| Soak | 8h 必测；24h 建议 | P0/P1=0，资源无持续增长 |
| 睡眠/唤醒 | 循环 100 次建议 | 恢复后可直接输入 |
| 锁屏/解锁 | 循环 100 次建议 | 状态一致，无残留 |

# 11. CPU / 内存 / 句柄资源

| 指标 | 建议目标/门槛 |
| --- | --- |
| Idle CPU | 接近 0%，不得持续轮询占用 |
| 正常输入 CPU | 原则上远低于单核 5%，以 P95 和峰值同时观察 |
| Idle Memory | 建议 <100 MB；更重要的是长期稳定 |
| 8h/24h Memory Growth | 无单调增长；无法解释的持续增长视为泄漏 |
| Handle/GDI/USER/Thread | 长压前后基本回归稳态，不允许持续爬升 |

# 12. 安装、升级、卸载

全新安装、覆盖安装、从前一正式版升级、RC -> Final、卸载重装必须覆盖。

卸载后不得遗留失效 TSF profile、启动项、服务、无效语言项、孤儿 DLL/缓存。

升级必须验证用户词库、配置、主题、双拼方案等数据是否按产品策略保留。

安装包/核心二进制签名必须可验证，正式版不允许测试证书。

# 13. 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 示例 | 发布规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 Blocker | 基础输入不可用/系统级严重问题 | 无法切到 PiInput；只能打字母；宿主崩溃；大规模丢键 | 必须为 0 |
| P1 Critical | 核心路径高概率错误 | 重复提交、候选卡死、频繁切换失效、严重内存泄漏 | 正式版必须为 0 |
| P2 Major | 有替代路径但明显影响体验 | 某类控件错位、特定短语错误、偶发长尾卡顿 | 需评审 |
| P3 Minor | 轻微 UI/文案/低频边角 | 颜色、轻微间距、极低频视觉问题 | 可带已知问题 |

# 14. Release Gate

| Gate | 标准 |
| --- | --- |
| Microsoft requirements | 签名、TSF aware、IME flags、Windows IME 基础要求通过 |
| Compatibility | 必测宿主矩阵 100% PASS，ChatGPT Windows App 列为 P0 |
| Integrity | Lost Key=0；Duplicate=0；Unexpected/Wrong Commit=0 |
| State Machine | Stuck Composition=0；Stuck Candidate=0 |
| Stress | 100k Key + 10k Focus + 10k IME Switch + 8h Soak 全通过 |
| Performance | P95 指标达到目标或经过明确豁免评审 |
| Resource | 无确认的 Memory/Handle/GDI/Thread 泄漏 |
| Regression | 历史 P0/P1 用例 100% PASS；新增 P0/P1=0 |

# 15. 参考资料

Microsoft Learn: Input Method Editor (IME) requirements — https://learn.microsoft.com/windows/apps/develop/input/input-method-editor-requirements

Microsoft Learn: Input Method Editors (IME) — https://learn.microsoft.com/windows/apps/develop/input/input-method-editors

Microsoft Learn: Text Services Framework — https://learn.microsoft.com/windows/win32/tsf/text-services-framework